基〔2003〕72号

关于编报2004年~2008年科研基建规划的通知

院属各部门：

根据水利部的要求和部署，为了深化水利科技体制改革，推动水利科技创新，促进水利现代化建设，水利部国际合作与科技司在今后的五年内，加大实验室建设和科研仪器设备更新改造的投资力度，请各部门根据实际情况，进行认真调查、研究，拟定2004年~2008年基本建设项目规划方案报院。在此基础上，院研究确定2004年~2008年科研基建规划报部，水利部组织专家进行评审。今后水利部安排基建投资计划，将严格按照经批准的规划项目内容安排投资。现将我院编报2004年~2008年科研基建规划工作的具体安排和要求通知如下：

一、组织领导

为了加强对科研基建规划工作的领导，确保工作的顺利进行，经研究决定，院成立2004年~2008年科研基建规划工作领导小组，张瑞凯院长任组长，孙金华副院长任副组长，领导小组成员由光富根、方庆明、胡又、顾为斌和各研究所、大坝中心一名负责人组成。

二、规划内容

规划内容主要包括实验室建设计划、仪器设备的更新改造计划和基础设施建设计划。

1、实验室建设计划

实验室建设计划应明确在何地建设实验室，详细论证实验室建设的国内外现状、研究方向、建设规模、大型科学试验设备的明细表、主要技术参数和实施本项目以后科研能力所达到的水平和预期效益。

2、仪器设备的更新改造计划

仪器设备的更新改造计划应明确在何实验室进行仪器设备的更新改造，详细论证更新改造的仪器设备国内外的现状、研究方向、设备清单、主要技术参数和实施本项目后科研能力所达到的水平和预期效益。

3、基础设施建设计划

根据我院基础设施、环境建设的现状及铁心桥科研基地征地三通一平工作，提出基础设施的建设方案。

三、规划要求

1、各部门应按照科技部、水利部关于科技改革的精神，根据可持续发展水利科研事业的实际需要及我院承担科研任务的可能性，结合各部门的专业特长、科技优势和发展新学科的设想，认真调研，实事求是地拟定2004年~2008年科研基建项目规划方案及早报院。

2、凡是科学试验仪器设备计划除规划内容的要求外，必须是单台（套）价值5万元以上，并明确厂家、型号及报价。若需进口，必须注明国家、厂家、型号及报价。

3、每一个项目的规划方案均以项目建设书报院。项目建议书包括如下几个方面：

（1）项目建设的必要性和可行性；

（2）研究方向及主要研究内容；

（3）主要设备及其技术参数；

（4）项目建设方案与建设规模；

（5）项目建设的配套条件；

（6）组织管理及人员编制；

（7）工程投资估算；

（8）附图。

四、时间安排

1、6月10日院成立2004年~2008年科研基建规划工作领导小组，召开所、处长、公司经理会议，布置编制规划工作。

2、6月11日~6月30日，各部门按照规划内容和要求，拟定2004年~2008年科研基建规划方案报院。

3、7月1日~7月7月汇总各部门的规划方案并提出我院2004年~2008年科研基建规划（讨论稿）交院审议。

4、7月8日~7月14日，根据院初步审议意见进行修改、补充、完善，并提出我院2004年~2008年科研基建规划（送审稿）交院审议定稿，并办理手续报部审批。

请各部门的领导高度重视，抓住机遇，选准、选好建设项目，争取通过水利部审批，以利改善科研条件，增强试验手段，促使我院在科技改革中有更大的发展。

附：2004年~2008年科研基建规划方案汇总表

二○○三年六月  日

主题词：基建  规划  通知

南京水利科学研究院基建处         2003年6月  日印发

2004年~2008年科研基建规划方案汇总表

填报单位：                                   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 规模(M2) | 总投资 | 投资计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 土建 | 设备 | 小计 |